ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Кабінету Міністрів України

від ___________ № ____

План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року

| № | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Джерела фінансу- вання | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. | Зменшення споживання енергетичних ресурсів, тис т у.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Підвищення енергоефективності в основних сферах промисловості України: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення проектів на будівництво установок сухого гасіння коксу для вироблення додаткових енергетичних ресурсів за рахунок утилізації тепла розпеченого коксу на коксохімічному підприємстві ПАТ «Євраз Баглійкокс», установка стабілізації газового конденсату коксової батареї №5-6 | Мінпромполітики | 2014-2020 | інші джерела | 150000 | 467 |
| 2 | Розроблення проектів на будівництво установок сухого гасіння коксу для вироблення додаткових енергетичних ресурсів за рахунок утилізації тепла розпеченого коксу на коксохімічному підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», установка стабілізації газового конденсату коксової батареї №7-8 | -“- | -“- | -“- | 400000 | 375 |
| 3 | Розроблення проектів на будівництво установок сухого гасіння коксу для вироблення додаткових енергетичних ресурсів за рахунок утилізації тепла розпеченого коксу на коксохімічному підприємстві ПАТ «Алчевськкокс», установка стабілізації газового конденсату коксової батареї №1-біс | -“- | -“- | -“- | 280000 | 867 |
| 4 | Розроблення проекту модернізації котельні з установкою парових турбін потужністю 2 МВт для вироблення електричної енергії за рахунок використання надлишкового коксового газу на ПрАТ «Харківський коксовий завод» | -“- | 2015-2016 | -“- | 30000 | 114 |
| 5 | Розроблення проекту будівництва газопроводу очищеного коксового газу від ПАТ «Авдієвський КХЗ» до Макіївського філіалу ПАТ «Єнакіївський МЗ» | -“- | 2014-2017 | -“- | 571500 | 326 |
| 6 | Розроблення проекту переведення коксових батарей №3-4 КХВ на опалення надлишковим доменним газом з перерозподілом тиску газових потоків на ПАТ «МК «Азовсталь» | -“- | 2014-2016 | -“- | 91275 | 27 |
| 7 | Модернізація ТЕЦ. Встановлення нового турбогенератора 27 МВт на ТЕЦ-1 | -“- | 2015 | -“- | 175000 | 54180 |
| 8 | Модернізація 5 компресорів К-1500 на нові К-1700, з заміною електричних двигунів | -“- | 2015-2019 | -“- | 110000 | 3,9 |
| 9 | Встановлення ТПЧ на електродвигунах насосної станції №6 | -“- | 2018 | -“- | 2000 | 0,6 |
| 10 | Заміна проміжних газоохолоджувачів на 3-х компресорах К-1500 на пластинчасті газоохолоджувачі | -“- | 2014-2015 | -“- | 6000 | 1,8 |
| 12 | Провести реконструкцію термічної пічки в туманостворюючій установці | -“- | 2018 | -“- | 5000 | 0,23 |
| 13 | Встановити індукційні пічки замість мартенівської печі | -“- | 2014 | -“- | 35000 | 2,4 |
| 14 | Реконструкція системи управління індукційної пічки ІЧТ-6 | -“- | 2014-2015 | -“- | 1500 | 0,0325 |
| 15 | Реконструкція сушильного блоку №7 із застосуванням сучасних пальників і футерувальних матеріалів | -“- | 2016 | -“- | 2000 | 0,23 |
| 16 | Реконструкція сушильного блоку в в туманостворюючій установці із застосуванням сучасних пальників і футерувальних матеріалів | -“- | 2015 | -“- | 400 | 0,0492 |
| 17 | Встановити 3 гвинтових компресора з частотним регулюванням замість поршневих | -“- | 2017-2020 | -“- | 5000 | 0,0975 |
| 18 | Комплекс згущення відходів збагачення. Впровадження комплексу дозволить зменшити обсяг перекачуваних до шламосховища відходів виробництва. Зменшення споживання електроенергії за рахунок зменшення кількості насосів | -“- | 2018 | -“- | 762308 | 121 |
| 19 | Будівництво рудного центрального теплового пункту | -“- | 2019-2021 | -“- | 1449872,2 | 8,06 |
| 20 | Заміна насосу 28 Гр-8 на пульпонасосній станції цеху шламового господарства на сучасну енергоефективну насосну систему типу Sheekar Corporation | -“- | 2014 | -“- | 14184,7 | 1,555 |
| 21 | Модернізація схеми управління електроприводов екскаватора ЕКГ-81 шляхом заміни системи Г-Д на систему ТП-Д | -“- | -“- | -“- | 4998,4 | 0,263 |
| 22 | Впровадження системи регулюючого приводу (перетворювач частоти 6 кВ 1600 кВт) технологічного димосмока Д-4Б | -“- | 2016 | -“- | 2050 | 0,553 |
| 23 | Заміна системи електроприводу Г-Д скіпової підйомної машини на систему ТП-Д | -“- | 2018 | -“- | 5120 | 1,306 |
| 24 | Впровадження системи регулюючого приводу насосу Д6300-80 на стаціонарній насосній станції оборотнього водопостачання | -“- | 2020 | -“- | 2150 | 5,866 |
| 25 | Будівництво комплексу циклічно поточної технології циклічно-поточного транспортування гірничої маси з кар’єру | -“- | 2017 | -“- | 1072748,7 | 7,346 |
| 26 | Зниження витрат на виробництво стислого повітря за рахунок заміни застарілих компресорів К-250 на енергоефективні | -“- | 2015-2016 | -“- | 10004 | 2,284 |
| 27 | Зменшення витрат природного газу на виробництво обкотишів. Відновлювання з модернізацією випальної машини Лургі-278Б | -“- | 2016 | -“- | 104682,3 | 10,326 |
| 28 | Реконструкція теплоенергетичного господарства комбінату | -“- | 2018 | -“- | 23800 | 2,3 |
| 29 | Реконструкція відділення хімводоочистки котельні | -“- | 2020 | -“- | 1000 | 1,167 |
| 30 | Перехід на автономне опалення об’єктів парової гілки теплопостачання Центральної котельні «вагонне депо-склади» | -“- | 2014 | -“- | 5854,8 | 1,497 |
| 31 | Модернізація системи електроприводу екскаваторів ЕКГ-10 за системою ТП-Д | -“- | 2014 | -“- | 4000 | 0,176 |
| 32 | Модернізація котельні звенозборної бази | -“- | 2015 | -“- | 5670,5 | 0,243 |
| 33 | Заміна сушильного барабана №1 в цеху вогнетривкого виробництва | -“- | 2017 | -“- | 1155 | 0,0348 |
| 34 | Організація дільниці сушки ковшів керогазом дільниці №1 | -“- | -“- | -“- | 1600 | 0,2 |
| 35 | Впровадження сепараторів вибірки металовмісного концентрату з відвалів шлаку | -“- | 2014-2017 | -“- | 5000 | 0,2 |
| 36 | Встановлення систем плавного пуску електродвигунів | -“- | 2017 | -“- | 1500 | 0,7 |
| 37 | Реконструкція головної підстанції НФЗ-1 | -“- | 2014-2020 | -“- | 7500 | 0,2 |
| 38 | Модернізація пічних трансформаторів | -“- | -“- | -“- | 50400 | 0,6 |
| 39 | Переплав скрапу феросиліцію і феросилікомарганцю в електропечах | -“- | -“- | -“- | - | 2,43 |
| 40 | Збір та передача в плавильний цех збагаченого шлаку феросиліцію | -“- | -“- | -“- | 261,89 | 0,65 |
| 41 | Збір та передача в плавильний цех збагаченого відходів феросилікомарганцю | -“- | -“- | -“- | 891,798 | 1,487 |
| 42 | Реконструкція дільниці ХВО цеху Карбамід-2 | -“- | 2017 | -“- | 97100 | 812,3 |
| 43 | Придбання та монтаж фільтр-преса AЕNISM 1500 в цеху виробництва двуокису титану № 1 | -“- | 2015-2016 | -“- | 20000 | 4,5 |
| 44 | Комплекс робіт по модернізації пальних приладів стрічкових сушарок № 1-3 в цеху виробництва двуокису титану № 1 | -“- | 2014 | -“- | 1032 | 0,84 |
| 45 | Впровадження частотного регулювання електроприладів (1600 кВт, 6 кВ) магістральних насосів на насосних станціях | -“- | 2014-2020 | -“- | 5000 | 1,05 |
| 46 | Впровадження установки виділення водню з продувних газів виробництва аміаку | -“- | 2014 | -“- | 34683 | 31,625 |
| 47 | Монтаж агрегату азотної кислоти УКЛ-7 № 1 в цеху НАК Азот (IIчерга) | -“- | -“- | -“- | 81976,7 | 0,08 |
| 48 | Модернізація енергетичної системи 4-х камерної сушильні деревини у модельному цеху з використанням установки по спалюванню деревинних відходів | -“- | -“- | -“- | 1989,5 | 0,284 |
| 49 | Придбання та введення в експлуатацію комплексу дугової сталеплавильної печі ДСП-70 | -“- | -“- | -“- | 13786 | 6,34 |
| 50 | Придбання та монтаж статичного компресора реактивної потужності СТК з виконанням проектних робіт | -“- | 2016 | -“- | 16271 | 0,21 |
| 51 | Придбання та введення в експлуатацію колпакової термічної печі № 2 | -“- | -“- | -“- | 5160 | 0,27 |
| 52 | Придбання та введення в експлуатацію колпакової термічної печі № 1 | -“- | 2017 | -“- | 6840 | 0,28 |
| 53 | Модернізація електромостового крану в/п 180/63/20 тс інв.№ 64396 | -“- | 2015 | -“- | 5615 | 0,04 |
| 54 | Модернізація токарного станка КЖ16136 інв.№ 34118 | -“- | -“- | -“- | 2361 | 0,005 |
| 55 | Доопрацювання систем контролю і управління автономних міні- котельних підприємства і придбання програмно-технологічного комплексу для побудови інформаційної системи | -“- | 2014 | -“- | 205 | 0,14 |
| 56 | Монтаж мінікотельні поряд з адміністративно-побутовим корпусом для забезпечення теплом підрозділів підприємства | -“- | 2016 | -“- | 500 | 18,5 |
| 57 | На гальванічній дільниці освоїти процес оксидування сталевих деталей при кімнатній температурі замість 1430 С | -“- | 2011-2015 | -“- | 12 | 0,089 |
| 58 | Освоїти процес автоматичного регулювання температури ванн хромування на гальванічній дільниці | -“- | -“- | -“- | 3 | 0,012 |
| 59 | Організаційно-технічні заходи в гірничо-металургійному комплексі | -“- | 2014-2020 | -“- | 7111 | 28, 717 |
| 60 | Організаційно-технічні заходи в машинобудівному комплексі | -“- | -“- | -“- | 163 | 56,819 |
|  | Всього за ціллю 1, в т.ч.: |  |  | інші джерела | 5701235,49 | 57469,167 |
| Ціль 2. Підвищення енергоефективності в транспортній галузі: |  |  |  |  |  |  |
| Залізничний транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Електрифікація дільниці Долинська – Миколаїв - Колосівка та впровадження руху поїздів на електротязі | Мінінфраструктури | 2014-2016 | інші джерела | 3480000 | 26,6 |
| 62 | Придбання та експлуатація сучасних електровозів | Мінінфраструктури | -“- | -“- | 28443700 | 30,9 |
| Морський та річковий транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Загальнi органiзацiйнi заходи, розробки методик нормування та уніфікованих нормативів витрат ПЕР для підприємств галузі | Мінінфраструктури | 2014 – 2020 | інші джерела | 3516 |  |
| 64 | Підвищення енергоефективності флоту пiдвiдомчих судновласникiв: - провадження економiчних швидкостей на суднах з урахуванням умов плавання; - удосконалення режимiв роботи силових установок суден службово-допоміжного флоту; - обладнання суднових котлiв приладами, якi забезпечують захист вiд накипу утворювання; - використання важких сортiв палив на суднах замiсть дизпалива; - використання берегових енергетичних потужностей. | -“- | -“- | -“- | 1519,5 |  |
| 65 | Удосконалення енерговикористовуючого обладнання та технологій: - розробка та впровадження автоматизованих систем моніторингу та керування енергопостачанням та енергозбереженням; - впровадження в експлуатацiю лічильників ПЕР; - впровадження автоматизованого обладнання компенсацiї реактивної потужності; | -“- | -“- | -“- | 96311,9 |  |
| 66 | Впровадження альтернативних джерел енергії: - впровадження гелiосистем гарячого водопостачання; - впровадження вiтрогенераторів; - впровадження електропостачання вiд сонячних фотоелементiв | -“- | -“- | -“- | 6097 |  |
| Авіаційний транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Бориспіль» |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Заміна дерев’яних вікон на метало-пластикові склопакети | Мінінфраструктури Державіаслужба | 2014-2020 | Інші джерела (власні кошти) | 112 | 2,0 |
| 68 | Зовнішнє утеплення будівель інв. №47526, №47503, №47468, №47506 | -“- | -“- | -“- | 385 | 179,4 |
| 69 | Економія автомобільних бензинів | -“- | -“- | -“- | - | 14,95 |
| 70 | Економія дизельного пального | -“- | -“- | -“- | - | 24,2 |
| 71 | Економія авіаційного палива ТС-1 (Гас) | -“- | -“- | -“- | - | 1,21 |
| 72 | Впровадження системи попереднього адіабатного охолодження повітря для конденсаторних блоків холодильних машин терміналу «D» | -“- | -“- | -“- | 420 | 117,0 |
| 73 | Заміна трансформаторів на менш потужні | -“- | -“- | -“- | 44 | 16,4 |
| 74 | Відключення в період мінімального навантаження одного з трансформаторів на 4-х ТП аеропорту | -“- | -“- | -“- | - | 11,05 |
| 75 | Впровадження енергозберігаючих приладів освітлення | -“- | -“- | -“- | 270 | 93,5 |
| 76 | Заміна застарілого обладнання пральні (пральні машини - 3шт.) | -“- | -“- | -“- | 900 | 21 |
| 77 | Реконструкція котельні складу ПММ з заміною двох парових котлів Е-1/9Г (ККД=84%) на водогрійні котли (ККД=93%) | -“- | -“- | -“- | 2,9 | 0,007 |
| 78 | Заміна труб теплової мережі на попередньо ізольовані труби, L-120 м.п. | -“- | -“- | -“- | 200 | 0,005 |
| 79 | Використання геліосистеми для гарячого водопостачання готелю на основі сонячних колекторів | -“- | -“- | -“- | 600 | 0,012 |
| Кримське державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа» |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Провести обстеження електроосвітлення та силового електрообладнання авіапідприємства з метою заміни або модернізації їх на економічні | Мінінфраструктури Державіаслужба | 2014 | Інші джерела (власні кошти) | 1,0 |  |
| 81 | При позитивній температурі повітря в зимовий період здійснювати ручне регулювання споживання тепла від централізованого опалення | -“- | І квартал ІV квартал 2014-2020 | -“- | 0,2 | 9,44 |
| 82 | В будівлях усувати всі витоки тепла (ремонт та утеплення дверей і вікон) | -“- | 2014-2020 ОЗП | -“- | 0,5 | 3 |
| 83 | Монтаж геліосистеми для гарячого водопостачання оздоровчого центру на основі двох вакуумних сонячних колекторів | -“- | 2014-2016 ВЛП | -“- | 12,0 | 3,9 |
| 84 | Експлуатація прожекторів з метало-галогенними лампами HQ1-T 400 Вт (4 шт.) для зовнішнього освітлення | -“- | 2014-2015 | -“- | 3,9 | 0,54 |
| 85 | Заміна світильників зовнішнього освітлення з лампами ДРЛ-250, потужністю 250 Вт (3 шт.) на енергозберігаючі по 65 ВТ (3 шт.) | -“- | 2014-2015 | -“- | 0,6 | 0,026 |
| 86 | Використання геліосистеми для гарячого водопостачання за допомогою вакуумних сонячних колекторів (10 шт.) у літній період на базі відпочинку «Політ» | -“- | 2014-2020 | -“- | 10,2 | 98,5 |
| 87 | Використання геліосистеми для гарячого водопостачання за допомогою двох вакуумних сонячних колекторів (побутовий комплекс, АТБ) | -“- | 2014-2020 | -“- | 3,9 | 40,56 |
| 88 | Заміна застарілих моделей автомобілів на більш економічні з урахуванням витрат на ПММ | -“- | 2014-2016 | -“- | 120,0 | 0,88 |
| Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Заміна зовнішніх тепломереж на попередньо-ізольвані труби | Мінінфраструктури Державіаслужба | 2014 | Інші джерела (власні кошти) | 80 | 0,01 |
| 90 | Встановлення теплорегулюючих кранів на радіатори системи опалення | -“- | 2014 | -“- | 1 | 0,0005 |
| 91 | Заміна зовнішніх тепломереж на попередньо ізольвані труби | -“- | 2015 | -“- | 100 | 0,015 |
| 92 | Встановлення теплорегулюючих кранів на радіатори системи опалення | -“- | 2015 | -“- | 5 | 0,0025 |
| 93 | Заміна зовнішніх тепломереж на попередньо ізольвані труби | -“- | 2016 | -“- | 80 | 0,009 |
| 94 | Встановлення теплорегулюючих кранів на радіатори системи опалення | -“- | 2016 | -“- | 5 | 0,0025 |
| 95 | Перехід на використання світлодіодних ламп Т8 замість люмінесцентних | -“- | 2014-2020 | -“- | 93 | 26,325 (80840 кВт) |
| 96 | Нанесення на склопакети енергоощадних плівок | -“- | 2014-2020 | -“- | 12 | 0,009 |
| 97 | Встановлення геліосистеми (сонячні колектори) для підігріву води за допомогою сонячної енергії | -“- | 2018 | -“- | 85 | 0,012 |
|  | Всього за ціллю 2: |  |  |  | 32 034 691,6 | 721,46 |
| Ціль 3. Підвищення енергоефективності в сфері житлово-комунального господарства України: |  |  |  |  |  |  |
| Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Розвиток та реконструкція систем теплозабезпечення (заміна котлів застарілих конструкцій, заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо-ізольовані, автоматизація процесів горіння палива в котлах з метою повноти згорання палива тощо | Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2014– 2020 | інші джерела | 9811465 | 11725,5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання | -“- | -“- | -“- | 9070600 | 11650 |
| Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Вправдження енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення "Реконструкція зовнішнього освітлення із впровадження енергозберігаючих приладів" | -“- | -“- | -“- | 44600 | 3,56 |
|  | Всього за цілю 3: |  |  |  | 18926665 | 23379,06 |
| Ціль 4. Підвищення обізнаності серед населення та бізнесу питань енергоефективності в України: |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Проведення Міжнародної виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика» | Держенерго-ефективності | -“- | - | - | - |
| 102 | Проведення Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики | -“- | -“- | - | - | - |
| 103 | Проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Діти за чисту енергію» | -“- | -“- | - | - | - |
| 104 | Проведення Всеукраїнського Тижня енергоефективності | -“- | -“- | - | - | - |
| 105 | Організація та проведення інформаційних кампаній щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | -“- | -“- | - | - | - |
|  | Всього за ціллю 4 |  |  | - | - | - |
| Ціль 5. Впровадження енергетичного маркування: |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Розробка технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів (відповідно до делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради відносно енергетичного маркування телевізорів) | Держенерго-ефективності | 2014-2016 | - | - | - |
| 107 | Розробка технічного регламенту енергетичного маркування побутових повітряних кондиціонерів (відповідно до делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради відносно енергетичного маркування повітряних кондиціонерів) | -“- | -“- | - | - | - |
| 108 | Розробка технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних ламп (відповідно до делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 року що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради відносно енергетичного маркування електричних ламп та світильників) | -“- | -“- | - | - | - |
|  | Всього за ціллю 5 |  |  | - | - | - |
| Загалом |  |  |  |  | 56 662 592,09 | 81 569,68 |

____________________________________