Додаток 1

ЗВІТ

про результати виконання

Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки у 2021 році

### Дата та номер нормативно-правового  акта,  яким  затверджено програму – постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.10 № 243.

### Державний замовник або виконавець програми – Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України  (далі – Держенергоефективності).

### Строк виконання програми – 2010 – 2021 роки.

### І. Фінансування завдань та заходів виконання Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування (передбачено програмою), тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Касові видатки тис. грн. | Код та назва програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання державної підтримки населенню до впровадження енергоефективних заходів, впровадження енергоефективних технологій | Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них | Міністерство енергетики України | державний бюджет | 8 570,0 | 8 570,0 | 7 912,1 | 7 912,1 | КПКВК 2406060 «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» |
|  | Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів | Міністерство енергетики України | державний бюджет | 141 430,0 | 141 430,0 | 137 263,6 | 137 263,6 |  |
|  |  |  | Усього | 150 000,0 | 150 000,0 | 145 175,7 | 145 175,7 |  |
|  |  |  | - державний бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 145 175,7 | 145 175,7 |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | 150 000,0 | 150 000,0 | 145 175,7 | 145 175,7 |  |
|  |  |  | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Разом | 150 000,0 | 150 000,0 | 145 175,7 | 145 175,7 |  |
|  |  |  | - державний бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 145 175,7 | 145 175,7 |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | 150 000,0 | 150 000,0 | 145 175,7 | 145 175,7 |  |
|  |  |  | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ІІ.  Виконання (основних) завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання державної підтримки населенню до впровадження енергоефективних заходів, впровадження енергоефективних технологій | Кількість осіб, якими придбано котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них | тис.од. | 1,2 | 0,9 |
|  | Кількість осіб, якими придбано енергоефективне обладнання та/або матеріали | тис.од. | 12,5 | 10,6 |

ІІІ. Пропозиції щодо подальшого виконання програми.

У 2020 році було продовжено виконання Програми на 2021 рік в частині стимулювання фізичних осіб на придбання енергоефективних обладнання та матеріалів для реалізації енергоефективних заходів у приватних будинках (постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 
№ 896). У державному бюджеті на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2406060 «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності»  передбачено фінансування обсягом 150 млн грн (видатки споживання загального фонду).

Протягом останніх 5 років Програма користується стабільно високим попитом з боку громадян. Так, за 2014-2021 рр. понад 865 тис. українських родин інвестували в енергоефективність власного житла майже 9,2 млрд. грн:

-	27 582 кредити сумою 573,9 млн. грн – на заміну котлів фізичними особами;

-	314 203 кредити сумою 6 656,8 млн. грн – на енергоефективні заходи для фізичних осіб;

-	6 541 кредитів сумою 1 732,5 млн. грн – для стимулювання ОСББ/ЖБК.

Результатом цього стала економія домогосподарствами близько 493 млн. м3 газу щороку. Учасники в рамках Програми отримали близько 3,5 млрд. грн безповоротної допомоги від держави.

У 2021 р., як і в попередні роки, спостерігається високий попит на програму з боку населення. Понад 11,5 тис. українських родин інвестували в енергоефективність власного житла 463,3 млн грн:

-	926 кредитів сумою 39,23 млн грн – на заміну котлів фізичними особами;

-	10 617 кредитів сумою 424,11 млн грн – на енергоефективні заходи для фізичних осіб.

Учасники, в рамках Програми, отримали від держави понад 145 млн грн безповоротної.

Необхідно зауважити, що за весь час роботи Програми спостерігалось її недофінансування, наростаючий попит з боку учасників не задовольнявся, в наслідок чого протягом бюджетного року Урядом приймалось рішення щодо  додаткового фінансування заходів Програми шляхом перерозподілу фінансування з інших програм, зокрема, передбачених на фінансування Фонду енергоефективності. Періодичні призупинення роботи Програми негативно впливали на її роботу, уповноважені банки не проводили повноцінні маркетингові компанії для популяризації кредитного продукту в рамках Програми. Найбільш повно потребу у фінансуванні було задовільнено у 2016 році, коли сума відшкодування склала майже 861 млн грн.

За останні роки недофінансування тільки збільшується при зростаючому попиті з боку громадян до участі в програмах енергоефективності. Так, наявне фінансування для фізичних осіб майже у 5 разів менше від потреби.

Дія Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243, закінчилась у 2021 році.

Результати обстеження учасників Програми, що було проведено Агентством, показали, що програма «теплих кредитів» допомагає покращувати комфорт в будинках та сприяє скороченню обсягів споживання енергії. Програма «теплих кредитів» залишається актуальною, як для ОСББ так і для домогосподарств.

100% ОСББ та 99,1% домогосподарств задоволені програмою «теплих кредитів», 0,9% домогосподарств були нею не задоволені через нестабільне функціонування та малу суму компенсації.

В цілому за час дії програми ОСББ/ЖБК скорочували обсяги споживання теплової енергії в середньому на 20,8%, за опалювальний період 2019-2020рр. – на 23,3%.

Отже, в середньому за весь час дії програми домогосподарства щорічно економили 29% природного газу.

Висока результативність програми досягається за рахунок комплексності заходів, що поступово накопичуються протягом кількох років.

99,1 % учасників Програми вважають її ефективною і потрібною, а власний досвід участі у Програмі оцінюють як позитивний. 91% фізичних осіб-позичальників та планують скористатися нею ще раз у разі її продовження.

Ефективність програми «теплих кредитів» можливо підвищити за рахунок збільшення її фінансування і залучення більшої кількості позичальників.

Разом з тим повідомляємо, що з метою продовження реалізації заходів Програми Агентством спільно з Міненерго розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056» на наступний шестирічний період (2022-2027 роки), яка передбачає продовження заходів щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів, а також проведення санації об’єктів соціальної сфери, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 6 років становить близько 9,89 млрд. гривень.

На даний час, вищезазначений проєкт проходить погоджувальні процедури із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Голова                                                                                   Валерій БЕЗУС