Додаток 2

Пояснювальна записка

до звіту про результати виконання

Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки у 2021 році

- Назва Програми – Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.10 № 243 (далі – Програма).

- Державний замовник Програми – Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

- Найважливіші завдання, виконані у 2021 році:

В рамках Програми реалізувалися заходи щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання «негазових» котлів та енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

В свою чергу, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (далі – Порядок), визначено чіткий механізм реалізації Програми.

Відшкодування проводиться одноразово кожному позичальнику-фізичній особі в розмірі 20 відсотків суми кредиту, залученого ним за одним кредитним договором в уповноваженому банку на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електричної енергії) (але не більш як 12000 гривень за кожним кредитним договором), та в розмірі 35 відсотків суми кредиту, залученого позичальником-фізичною особою на придбання іншого енергоефективного обладнання та/або матеріалів (але не більш як 14000 гривень за кожним кредитним договором).

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електричної енергії) здійснюється одноразово в розмірі 35 відсотків суми кредиту, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором.

Протягом 2021 року енергоощадні кредити за Програмою оформили 11,5 тис. позичальників на суму понад 463,3 млн. грн.

В тому числі, на придбання «негазових» котлів громадяни оформили 926 кредитів, на суму 39,2 млн. грн., а на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів громадяни оформили 10 617 кредитів, обсягом 424,1 млн. грн.

Загалом, з початку дії Програми, а саме – з жовтня 2014 року і по теперішній час, її учасниками стали понад 865 тисяч родин, які залучили на енергоефективні заходи 9,2 млрд. грн.

Слід зазначити, що відповідно до опублікованих Міжнародним енергетичним агентством (далі - МЕА) показників енергоємності валового внутрішнього продукту (далі – ВВП), в Україні у період з 2010 по 2018 рік спостерігалася тенденція до їх зменшення.

Загалом, за вісім вищезазначених років дії Програми індикатор виконання її мети, а саме зниження рівня енергоємності ВВП на 20 відсотків порівняно з 2008 роком, було перевиконано на 32,35% (відбулося зниження енергоємності ВВП на 26,47 % – з 0,34 т н.е./1000 доларів США (за паритетом купівельної спроможності у цінах 2015 року) у 2008 році до 0,25 т н.е./1000 доларів США (за паритетом купівельної спроможності у цінах 2015 року) у 2018 році), навіть за умови неналежного фінансування Програми у цих роках.

Станом на 02.03.2021 дані МЕА щодо енергоємності ВВП України є закритою (показник скорочено до десятих) комерційною інформацією. У безкоштовному доступі наявні лише показники п’ятирічних періодів, а також показник 2018 року. Також слід зазначити, що показник енергоємності ВВП за 2008 рік було взято із сайту МЕА (https://www.iea.org/statistics) у 2020 році, коли зазначена інформація була відкритою для всіх користувачів. Крім того, на сайті МЕА у загальному доступі наявною є статистична інформація щодо енергоємності ВВП України лише за період з 1990 по 2018 роки, що унеможливлює, до появи такої інформації за наступні роки, подальший аналіз динаміки змін показника енергоємності ВВП України відповідно до даних МЕА.

В той же час, за даними Державної служби статистики у період з 2008 по 2020 роки показник енергоємності ВВП України (відношення загального постачання первинної енергії до ВВП за ПКС у міжнародних доларах 2017 року) знизився на                 24 % – з 0,22 т н.е./1000 міжнародних доларів (за паритетом купівельної спроможності у цінах 2017 року) у 2008 році до 0,167 т н.е./1000 міжнародних доларів (за паритетом купівельної спроможності у цінах 2017 року) у 2020 році (дані оперативні).

- Обсяги та джерела фінансування.

  - Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

- за рахунок коштів державного бюджету 150 000,0 тис. гривень;

- за рахунок місцевих бюджетів 0,0 тис. гривень;

- інші джерела 0,0 тис. гривень.

4.2	Планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

- за рахунок коштів державного бюджету 150 000,0 тис. гривень;

- за рахунок місцевих бюджетів 0,0 тис. гривень;

- інші джерела 0,0 тис. гривень.

4.3 Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

- за рахунок коштів державного бюджету склали 145 175,7 тис. гривень за КПКВК 2406060;

- за рахунок місцевих бюджетів 0,0 тис. гривень;

- інші джерела 0,0 тис. гривень.

4.4	Сумарні касові видатки програми у звітному періоді, за рахунок коштів державного бюджету склали 145 175,7 тис. гривень;

- за рахунок місцевих бюджетів 0,0  тис. гривень;

- інші джерела 0,0 тис. гривень.

- Основні результати виконання Програми за 2021 рік:

У 2021 році енергоощадні кредити за Програмою оформили 11,5 тис. позичальників на суму 463,3 млн. грн.

В тому числі, на придбання «негазових» котлів громадяни оформили 926 кредитів, на суму 39,2 млн. грн., а на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів громадяни оформили 10 617 кредитів, обсягом 424,1 млн. грн.

Агентством у 2021 році відшкодовано 145,2 млн. грн., із яких:

- 7,9 млн. грн. - на стимулювання придбання «негазових» котлів;

- 137,3 млн. грн. - на стимулювання фізичних осіб індивідуальних власників житла (одноквартирні будинки та окремі квартири багатоквартирних будинків) до впровадження енергоефективних заходів.

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання Програми.

За результатами дослідження результативності та економічної ефективності Програми за результатами обстеження учасників програми у 2015-2020 рр., проведеного Держенергоефективності за методологічної підтримки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України у 2021 році, було зроблено наступні висновки:

- Програма є актуальною як для ОСББ, так і для домогосподарств. Результати оцінки показали, що програма «теплих» кредитів покращує комфорт в будинках та сприяє скороченню обсягів споживання енергії;

- в середньому за час дії програми у 2015-2020 роках домогосподарства щорічно економили 29% природного газу;

- збереження тенденції значної економії енергії учасниками Програми за рахунок впроваджених енергоефективних заходів протягом всього терміну її дії вказує на високу результативність. Загальну ефективність Програми можливо забезпечити за рахунок збільшення її фінансування і залучення більшої кількості позичальників.

Також за результатами вибіркового опитування позичальників в кінці 2021 року щодо досягнення економії природного газу (жовтень-листопад 2021 р до жовтня-листопада 2020 р) було виявлено наступні показники:

економія природного газу в середньому однією особою за рахунок придбання котлів з використання будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) склала 28,6 %;

економія природного газу в середньому однією особою за рахунок придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів склала 24,1%;

Голова                                                                           Валерій БЕЗУС